УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Холмогорский

муниципальный район» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**МО «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД**

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» |
| Цель муниципальной программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройство мест массового отдыха населения на территории Холмогорского района |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;  создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей района;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;  повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год. Программа реализуется в один этап. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», администрация МО «Емецкое»,  администрация МО с/п «Холмогорское» |
| Объемы и источники финансирования, в том числе:  местный бюджет:  МО «Емецкое»  МО «Холмогорское»  областной бюджет  федеральный бюджет | 5046.9 тыс. руб.,  12,5  25,1  751,4  4257,9 |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

В Холмогорский муниципальный район входит 13 муниципальных образований – село Холмогоры, многочисленные села и деревни. Площадь – 16800 кв. км. Расположен на северо-востоке Архангельской области, приравнен к районам Крайнего Севера. Образован в 1929 году из части упраздненного Архангельского уезда; в 1959 году к нему присоединен Емецкий район.

Исторически считается родиной отечественного торгового кораблестроения и великого русского ученого [Михаила Ломоносова](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87).

Район традиционно специализируется на выращивании племенного скота, производстве молока, мяса, картофеля и овощей. На весь мир известны коровы Холмогорской породы.

На территории имеются полезные ископаемые: глина, месторождения гипса, торф, карьеры с песчано-гравийной смесью.

Численность населения Холмогорского района на 01.01.2016 г. составила 21,6 тыс. человек.

Административный центр района и сельского поселения, село Холмогоры, расположен на реке Северная Двина в 75 км к юго–востоку от Архангельска. Древнейшее русское поселение на Беломорском Севере, впервые упоминается в летописях XII века. В XVI веке было центром торговли и первым русским международным морским портом. Первые летописные сведения о Холмогорах как объединении существовавших здесь посадов относятся к 1137 году. Древнейшее русское поселение на Беломорском Севере, впервые упоминается в летописях XII века. В XVI веке было центром торговли и первым русским международным морским портом.

Вблизи Холмогор, в селе Ломоносово, находится центр художественной резьбы по кости с косторезной школой и фабрикой. Произведения современных художников-косторезов пользуются большим спросом на внутреннем и международном рынках.

В селе и окрестностях сохранились архитектурные памятники – соборы, монастыри.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год» (далее – Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Дворовые территорииявляются важнейшей составной частьютранспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки села многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной рамках настоящей Программы цели.

**II. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые индикаторы.**

Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройство мест массового отдыха населения на территории Холмогорского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей района;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

- повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Холмогорский муниципальный район» будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов Программы | Ед.  изм. | Значение оценочных  Индикаторов  в Программе  (2016 г.) | Значение прогнозных  Индикаторов Программы |
| 2017 |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 6 | 12 |
| 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м2 | Га | 10,1 | 20,5 |
| 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,1 | 2,2 |
| 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 6,7 | 10,1 |

**III. Сроки реализации муниципальной программы.**

Срок реализации муниципальной программы – 2017 год. Программа реализуется в один этап.

**IV. Программные мероприятия.**

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы) МО «Холмогорский муниципальный район»;

- благоустройство дворовых территорий МО «Холмогорский муниципальный район».

По первому направлению Программы, благоустройство территорий общего пользования, мероприятия реализуются на территории муниципального образования «Емецкое» в селе Емецк (Приложение № 3).

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для отдыха жителей Емецка и организация обустройства мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж села, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха емчан. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения, расположенные в селе Емецк, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

На сегодняшний день на территории села Емецк рассматривается к реализации, в части благоустройства мест общего пользования – парк, расположенный на улице Горончаровского.

Территория парковой зоны села Емецк Холмогорского района Архангельской области расположена в центре села, ограничена с севера улицей Горончаровского, с запада - переулком Паромным (условно), где расположены здание полиции и пожарное депо, с юга - береговой линией реки Емца, с востока - границей участка бывшей конторы леспромхоза Емецкий.

Территория имеет сравнительно ровный рельеф с понижением в сторону реки. На территории парковой зоны прилегающей с юга к Богоявленской церкви расположены часовня «Георгия Победоносца» и огороженный земельный участок бывшего кладбища (в настоящее время видимых следов кладбища не наблюдается, на участке растет трава и некоторое количество кустов).

Вдоль береговой линии реки Емцы с давних времен жителями села Емецк устроена прогулочная тропа, с которой открывается прекрасный вид на знаменитый Емецкий луг. В настоящее время тропа не имеет твёрдого покрытия и участок нуждается в благоустройстве, устройстве смотровой площадки и мест отдыха.

Со стороны пересечения улицы Горончаровского и переулка Паромного начинается узкая асфальтовая дорожка, ведущая в сторону реки к памятнику участникам Великой Отечественной Войны.

С востока вдоль переулка Паромного сохранилась Березовая аллея с остатками старого прогулочного тротуара, упирающегося в площадку со сценой (без твердого покрытия). На этой площадке проводятся праздничные мероприятия и ярмарки села Емецк.

Кроме того, на территории парковой зоны имеется памятник жертвам интервенции и старинная пушка XVI-XVII века. С древних времен по этому месту проходил «Московский тракт» со спуском к реке и переправой через реку Емцу на Емецкий луг и далее в Москву.

По счастливому стечению обстоятельств территория парковой зоны села Емецк с Богоявленской церковью сохранилась в почти нетронутом виде, свободна от построек и используется жителями села для прогулок, праздничных мероприятий и дней памяти.

Сегодня назрела крайняя необходимость в благоустройстве этого исторического места и превращение его в самую посещаемую достопримечательность нашего родного села Емецк.

Данный проект предусматривает провести мероприятия по:

- освещению парковой территории;

- озеленению;

- устройству дорожек;

- установке скамеек и урн;

- устройству ограждения.

Общественная территория для благоустройства в 2017 году будет определена по результатам народного голосования.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

По второму направлению Программы, благоустройство дворовых территорий, мероприятия реализуются на территории муниципального образования «Холмогорское» в селе Холмогоры.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий в селе Холмогоры не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 2 (определяется по результатам конкурсного отбора).

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 10 к Программе).

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 4 к Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 5 к Программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 6 к Программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 и 9 к Программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 8 к Программе).

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий утверждается решением общего собрания собственников помещений

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы.**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год».

Общий объем финансирования Программы составляет 5046,9 тысяч рублей.

Распределение объёмов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств (тыс. рублей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и  направления финансирования | Объем финансирования,  всего | В том числе |
| 2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по программе | 5046,9 | 5046,9 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 4257,9 | 4257,9 |
| областной бюджет | 751,4 | 751,4 |
| местный бюджет:  МО «Емецкое»  МО с/п «Холмогорское» | 12,5  25,1 | 12,5  25,1 |

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен следующим образом:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - 3364,6 тыс. руб.;

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - 1682,3 тыс. руб.

**VI. Управление реализацией Программы**

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Заказчиком.

Исполнителями Программы являются муниципальное образование «Емецкое» и муниципальное образование «Холмогорское». Они же являются Организаторами отбора дворовых территорий и территорий общего пользования на территории своего муниципального образования соответственно.

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год», утвержденным постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 29 марта 2017 года № 38. В связи с этим Заказчик опубликовывает на своем официальном сайте проект Программы для общественных обсуждений.

Заказчик обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному расходу финансовых бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнации из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, предоставляет информацию о ходе реализации Программы, за отчетный квартал и по итогам года.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.

Заказчик:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме отчета за четвертый квартал), предоставляет в Финансово-экономическое управление администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – ФЭУ) отчеты о реализации муниципальной программы (нарастающим итогом с начала года). Отчеты по форме, согласно Приложению № 2, пояснительную записку о результатах реализации муниципальных программ к Порядку разработки и реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район», утвержденному постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 16 января 2013 года № 2 (далее - Порядок);

ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным годом, представляет в ФЭУ отчеты о реализации муниципальной программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом) по форме, согласно Приложениям № 2,3,5 к Порядку и аналитическую записку, содержащую информацию о результатах реализации муниципальной программы, анализ соответствия достигнутых результатов целям и задач отчетного периода, анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий и меры по устранению причин невыполнения программных мероприятий, выводы и предложения по совершенствованию механизма управления муниципальными программами, внедрению форм и методов работы, повышающих их реализацию.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район», утвержденному постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 16 января 2013 года № 2.

**VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Холмогорский муниципальный район». Кроме того, результатом улучшения благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдых населения;

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа Холмогорского район.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей  2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) | ед. |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Га |  |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) | Га |  |

Приложение № 1 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| всего | 2017 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий под многоквартирными домами в с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»;  Администрация МО с/п «Холмогорское» | ВСЕГО  в том числе:  - федеральный бюджет  - областной бюджет  - местный бюджет:  МО с/п «Холмогорское» | 3364,6  2838,6  500,9  25,1 | 3364,6  2838,6  500,9  25,1 | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий. |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в с. Емецк | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»;  Администрация МО «Емецкое» | ВСЕГО  в том числе:  - федеральный бюджет  - областной бюджет  - местный бюджет:  МО «Емецкое» | 1682,3  1419,3  250,5  12,5 | 1682,3  1419,3  250,5  12,5 | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - площадь муниципальных территорий общего пользования. |

Приложение № 2 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса многоквартирных домов (МКД), которые охватывает дворовая территория | Количество квартир в МКД, ед., (указать отдельно по каждому дому) | Кол-во зарегистрир. граждан, чел. (отдельно по каждому дому) | Кадастровые номера земельных участков, сформированных под МКД | Наличие придомовой территории на сформированном земельном участке | Способ управления МКД с указанием управляющей организации, ТСЖ и др. отдельно по каждому дому | Планируемые виды работ | | | | | | | | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб | | | | Планируемое участие заинтересованных лиц (да, нет) | Примечание (указать о наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо о готовности их предусмотреть) |
| минимальный перечень | | | | Дополнительный перечень | | | | Всего | в том числе | | |
| федер, обл бюджеты | местный бюджет | внебюдж источники |
| Наименование | Необходимость, да/нет | Наличие ПСД/дизайн-проекта | Стоимость, тыс.руб | Наименование | Необходимость, да/нет | Наличие ПСД/дизайн-проекта | Стоимость, тыс.руб |
| ул.Ломоносова, дом 5, ул.Ломоносова, дом 7, ул.Ломоносова, дом 9  (одна территория) | 48 | 84 | 29:19:161918:22, 29:19:161918:21, 29:19:161918:20 | да | УК ООО "Дом" ТСЖ "Надежда" | 1 ремонт дворовых проездов | нет | нет | 50 | 1 оборудование детских площадок | да | да | 150 | 480,5 |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 2 обеспечение освещения дворовых территорий | нет | нет |  | 2 оборудование спортивных площадок | да | да | 150 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 3 установка урн | да | да | 7,5 | 3 обустройство автомобильных парковок | да | да | 30 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 4 установка скамеек | да | да | 63 | 4 озеленение территории | да | да | 30 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 иные мероприятия (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ломоносова, дом 12 | 48 | 63 | 29:19:161917:28 | да | УК ООО "Дом" ТСЖ "Надежда" | 1 ремонт дворовых проездов | да | да | 20 | 1 оборудование детских площадок | да | да | 300 | 553,5 |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 2 обеспечение освещения дворовых территорий | нет | нет |  | 2 оборудование спортивных площадок | да | да | 100 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 3 установка урн | да | да | 7,5 | 3 обустройство автомобильных парковок | да | да | 50 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 4 установка скамеек | да | да | 56 | 4 озеленение территории | да | да | 20 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 иные мероприятия (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ломоносова, дом 19 | 48 | 91 | 29:19:161916:30 | да | УК ООО "ЖКХ Холмогоры" ТСЖ "Искра" | 1 ремонт дворовых проездов | да | да | 1990 | 1 оборудование детских площадок | нет | нет |  | 2028 |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 2 обеспечение освещения дворовых территорий | нет | нет |  | 2 оборудование спортивных площадок | нет | нет |  |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 3 установка урн | да | да | 10 | 3 обустройство автомобильных парковок | да | да |  |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 4 установка скамеек | да | да | 28 | 4 озеленение территории | нет | нет |  |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 иные мероприятия (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Ломоносова, дом 15-а | 60 | 117 | 29:19:161916:29 | да | УК ООО "ЖКХ Холмогоры" ТСЖ "Искра" | 1 ремонт дворовых проездов | нет | нет |  | 1 оборудование детских площадок | да | да | 80,5 | 327,5 |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 2 обеспечение освещения дворовых территорий | нет | нет |  | 2 оборудование спортивных площадок | да | да | 100 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  | УК ООО "ЖКХ Холмогоры" ТСЖ "Искра" | 3 установка урн | да | да | 5 | 3 обустройство автомобильных парковок | да | да | 70 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  | 4 установка скамеек | да | да | 42 | 4 озеленение территории | да | да | 30 |  |  |  |  | да | предусмотрено при необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 иные мероприятия (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе

Перечень\* общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторасположение общественной территории | Количество голосов, отданных за общественную территорию | Кадастровый номер общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий | Примечание |
| с. Емецк, ул. Горончаровского |  |  | Озеленение, освещение, устройство дорожек, установка скамеек, урн, устройство ограждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* будет определен по результатам общественных обсуждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов. | C:\Users\Gkh_3\Desktop\f56240f05ca0bef8.jpg |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий | C:\Users\Gkh_3\Desktop\115468_orig.jpg |
| 1. Установка скамеек. | C:\Users\Gkh_3\Desktop\thumb_view_1 (1).jpg |
| 1. Установка урн | C:\Users\Gkh_3\Desktop\thumb_view_1.jpg |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Программе

Перечень

дополнительных видов работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Программе

Нормативная стоимость

(единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий,

входящих в минимальный и дополнительный перечни

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Стоимость работ за 1 единицу измерения, руб. |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | 3 400,0 |
| 2. | Установка скамеек | 1 шт. | 9030,0 |
| 3. | Установка урн | 1 шт. | 3130,0 |
| 4. | Устройство проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2 | 4 000 |
| 5. | Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой) | 1 м2 | 4730 |
| 6. | Установка бортовых камней | 1 м | 1 300,0 |
| 7. | Установка песочниц | 1 шт. | 9912,0 |
| 8. | Установка качелей | 1 шт. | 23308 |
| 9. | Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки) | 1 м2 | 4000 |
| 10. | Оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс | 124796,0 |
| 11. | Оборудование спортивной площадки | 1 комплекс | 150000,0 |
| 12. | Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | 1 шт. | 4100,0 |
| 13. | Устройство газонных ограждений, декоративные ограждения для клумб | 1 м2 | 600,0 |
| 14. | Обрезка деревьев и кустов | 1 шт. | 330,0 |
| 15. | Уборка сухостойных деревьев | 1 шт. | 9000,0 |
| 16. | Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев | 1 постройка | 100000,0 |
| 17. | Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью | 1 м2 | 300,0 |
| 18. | Устройство площадок для выгула животных | 1 м2 | 2500,0 |
| 19. | Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 площадка 1 контейнер | 22000,0 |
| 20. | Устройство наружного освещения дворовой территории | 1 км | 2 607 827,50 |
| 21. | Устройство наружного освещения детских и спортивных площадок | 1 м2 | 2200,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 к Программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий.

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках подлежащей утверждению администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика.

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, сельские поселения открывают в отделе № 22 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область).

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году, сельские поселения заключают с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД.

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета сельских поселений с момента их зачисления на лицевой счет сельских поселений.

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования сельским поселениям как распорядителям бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

12. Сельские поселения осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Сельские поселения обеспечивают ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Сельские поселения ежемесячно обеспечивают направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется сельскими поселениями на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Ответственность за нецелевое расходование денежных средств заинтересованных лиц несет сельское поселение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Порядок разработки,

обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу на 2017 год

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Холмогорского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Холмогорского района, а также их утверждение рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Холмогорского района и территорий общего пользования Холмогорского района, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

2.3. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается и утверждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием на согласование дизайн-проекта.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Холмогорского района осуществляется с участием представителей проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Программе

Порядок

трудового и (или) финансового участия граждан

в выполнении дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории сельские поселения открывают счет в отделе № 22 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) и размещает реквизиты на своем официальном сайте муниципального образования.

2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Программе

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2017 год» должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Основные понятия:

1. Пандус: сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.

2. Пандус бордюрный: сооружение, предназначенное для спуска с тротуара на полотно дороги.

3. Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной и т.д.

4. Поперечный уклон: уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.

5. Поручень: компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении.

Примечание. Поручень может быть верхом ограждения.

6. Придомовая территория: участок около жилого многоквартирного здания, включающий пешеходные пути к входам, подъезды к дому и площадки для жильцов данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак и т.п.

7. Продольный уклон: уклон поверхности, параллельный направлению движения.

Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения):

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения в соответствии с СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения:

- пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более ) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более . На путях с уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

На дворовых и общественных территориях должно быть размещено оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности.