ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района

на 2014 – 2017 годы»

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

## Холмогорского района на 2014 – 2017 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Показатели результата реализации мероприятия по годам |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | УСХ администра-ции МО «Хол-могорский муниципаль-ный район» | итого | 6290 | 740 | 1850 | 1850 | 1850 | улучшение жилищных условий 40 семей, проживающих в сельской местности |
|  |  | в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2720 2720 850 | 320 320 100 | 800 800 250 | 800 800 250 | 800 800 250 |  |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | УСХ админист-рации МО «Холмогорс-кий муниципаль-ный район» | итого | 6800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | обеспечение жильем в сельской местности 40 молодых семей и молодых специалистов |
|  |  | в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2975 2975 850 | 350 350 100 | 875 875 250 | 875 875 250 | 875 875 250 |  |
| 1.3. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | УСХ админист-рации МО «Холмогорс-кий муниципаль-ный район» | итого | 8000 | 500 | 2500 | 2500 | 2500 | обеспечение ведомственным жильем 20 специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|  |  | в том числе: областной бюджет местный бюджет | 6400 1600 | 400 100 | 2000 500 | 2000 500 | 2000 500 |  |

|  | Итого по задаче № 1 | 21090 | 2040 | 6350 | 6350 | 6350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 5695 12095 3300 | 670 1070 300 | 1675 3675 1000 | 1675 3675 1000 | 1675 3675 1000 |  |
| Задача № 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, находящихся в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| 2.1. Развитие сети образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (ПСД); Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (строительство) | итого | 58948,8 | 54948,8 | 2000 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | В том числе: областной бюджет местный бюджет | 54093 4855,8 | 54093 855,8 | - 2000 | - 1000 | - 1000 |  |
| Строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района |  | Итого в том числе: областной бюджет местный бюджет | 54948,8 54093,3 855,8 | 54948,8 54093 855,8 | 0 | 0 | 0 | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада на 45 мест |
| Строительство школы на 176 мест и детский сад на 40 мест в д. Хомяковская |  | Итого в том числе: областной бюджет местный бюджет | 4000 0 4000 | 0 | 2000 0 2000 | 1000 0 1000 | 1000 0 1000 | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания школы на 176 мест |
| 2.2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | итого | 870 |  | 270 | 300 | 300 | Ввести в действие три плоскостных спортивных сооружения: с. Холмогоры, д. Кехта, д. Койдокурья |
|  |  | В том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 290 290 290 |  | 90 90 90 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |
| 2.3. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | итого | 5000 |  |  |  | 5000 | Строительство научно-просветительского и культурного центра им. М.В.Ломоносова в с. Холмогоры |
|  |  | В том числе: областной бюджет местный бюджет | 4000 1000 |  |  |  | 4000 1000 |  |
|  | Итого по задаче № 2 | 64818,8 | 54948,8 | 2270 | 1300 | 6300 |  |
|  | В том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 290 58383 6145,8 | 0 54093 855,8 | 90 90 2090 | 100 100 1100 | 100 4100 2100 |  |
| Итого по программе | Всего | 85908,8 | 56988,8 | 8620 | 7650 | 12650 |  |
|  | в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 5985 70478 9445,8 | 670 55163 1155,8 | 1765 3765 3090 | 1775 3775 2100 | 1775 7775 3100 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогорский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»                                      П.М. Рябко