АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХОЛМОГОРСКОЕ»

Администрация муниципального образования «Холмогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20  декабря  2012 г.							             № 23

Об утверждении графика разработки

схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, к порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Холмогорское»

постановляю:

1.Утвердить график разработки и утверждения схемы  теплоснабжения на территории муниципального образования  «Холмогорское» (Приложение № 1).

2.Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения (приложение № 2).

3.Контроль за исполнение настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Глава муниципального

образования «Холмогорское»                                                 З.Г. Карпук

Приложение № 2  к постановлению администрации

МО «Холмогорское»

от  20.12.2012 года  №  23

Состав рабочей группы
по разработке схемы теплоснабжения  муниципального образования «Холмогорское»

Руководитель рабочей группы: 
       Заместитель Главы администрации  муниципального образования «Холмогорское» -  С.Н. Федоров

Члены рабочей группы:

1.  Начальник  отдела ЖКХ      администрации    Холмогорского      муниципального     района     -    А.Н. Берденников

2. Заведующий отделом по строительству и архитектуре администрации  Холмогорский муниципальный район – Н.В. Ежов

3.  Генеральный директор  ООО «Холмогоры»     -   В.В. Горюнов

Приложение № 1  к постановлению администрации

МО «Холмогорское»

от  20.12.2012 года  №  23

График разработки и утверждения  схемы теплоснабжения  муниципального образования «Холмогорское»

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы теплоснабжения | 20.12.2012 г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | до 15. 02.2012 г. |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 10.01.2013 – 01.03.2013 |  |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения | 10.03.2013 -10.05.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схемы теплоснабжении на рассмотрение | до 15.05.2013 г. |  |
| 6 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме ( за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте | до 17.05.2013 г. |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальной сайте) | 18.05.2013 - 08.06.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 10.06.2013 -12..06.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 17.06.2013 – 19.06.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 20.06.2013 -22.06.2013 |  |
| 11 | Принятие решения Главой Администрации касательно схемы теплоснабжения | 23.06.2013 – 25.06.2013 |  |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте. | до 01.07.2013 г. |  |