Приложение № 1

к муниципальной программе

«Строительство и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности

и жилищно-коммунального хозяйства»

на 2013 - 2016 года (в редакции постановления

от 30 апреля 2014 года № 34)

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства»

на 2013 - 2016 года

| Наименование мероприятия | Муниципальные заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидае-мые результа-ты реа-лизации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. Капитальный ремонт и разработка проектно- сметной документации здания РЦДО в с. Холмогоры | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», РЦДО | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 600 - 600 |  |  | 300 - 300 | 300 - 300 | Заверше-ние кап-ремонта в 2016 году. |
| 2. Капитальный ремонт и разработка проектно- сметной документации д/с «Журавушка» в с. Холмогоры | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», МАОУ «Холмогорская средняя общеобразователь-ная школа» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 1020 - 1020 |  |  | 420 - 420 | 600 - 600 | Заверше-ние кап-ремонта в 2016 году. |
| 3. Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Брин-Наволок МО «Ракульское» | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя общеобразователь-ная школа» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 1000 - 1000 |  | - - | 500 - 500 | 500 - 500 | ввод в эксплуатацию в 2017 году. |
| 4. Капитальный ремонт здания КУМИ | администрация МО «Холмогорский муниципальный район», ХОЗУ | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 300,0 - 300,0 |  | - - - |  | 300 - 300 | Заверше-ние капремон-та в 2016 году. |
| 5. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 222,0 - 222,0 | 22,0 22,0 | 50,0 - 50,0 | 150 - 150 | - - - |  |
| 6. Разработка Схемы территориального планирования МО «Холмогорский муниципальный район» | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 899,0 629,300 269,7 | 764,1 629,3 134,8 | 134,8 - 134,8 |  |  | Утверждение проекта в 2014г. |
| 7. Строительство второй очереди КОС в с. Холмогоры | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 1300 - 1300 |  |  | 500 - 500 | 800 - 800 |  |
| 8. Реконструкция сетей канализации в с. Матигоры | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 200 - 200 |  |  |  | 200 - 200 |  |
| 9. Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Хомяковская МО «Койдокурское» | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 848,6 848,6 | 848,6 848,6 |  |  |  |  |
| 10. Строительство детского сада на 45 мест в д. Васильевская МО «Кехотское» | администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 516,6 - 516,6 | 516,6 - 516,6 | - - |  |  |  |
| 11. Строительство (приобретение готовых) 18 жилых помещений для погорельцев п. Двинской МО «Двинское» | поселение МО «Двинское» | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 23 671,3 22 671,3 1 000,0 |  | - - - | 23 671,3 22 671,3 1 000,0 |  | Приобре-тение жилых помеще-ний в полном объеме 2015 год |
| Итого по Программе |  | Всего в том числе: областной бюджет местный бюджет | 30577,4 23 300,60 7276,8 | 2151,3 629,30 1522,0 | 184,8 - 184,8 | 25 541,3 22 671,3 2 870,00 | 2 700,00 - 2 700,00 |  |