ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Холмогорский муниципальный район»

от ______________ №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»

на 2019 – 2024 годы»

с. Холмогоры

ПРОЕКТ

### Паспорт программы

«Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании

«Холмогорский муниципальный район»

на 2019 – 2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2019 – 2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; Управление образования муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; Муниципальные образования (сельские поселения) |
| Участники муниципальной программы | -отдел строительства и архитектуры муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; -отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение роста темпов жилищного строительства, повышение качества и эффективности жилищного строительства; - удовлетворение потребностей населения в благоустроенном жилье; - обустройство территории объектами социальной и инженерной инфраструктуры; - обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. |
| Основные целевые показатели муниципальной программы | - годовой объем ввода в эксплуатацию жилья (квадратных метров); - ввод в действие КОС в с. Холмогоры; - ввод в действие водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое»); - ввод в действие КОС в п. Двинской; - ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов; - ввод в действие образовательных организаций; - протяженность построенных подъездных путей к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям. Перечень целевых показателей приведен в приложении № 2 к настоящей Программе |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет – 1 317 106тыс. руб. в том числе за счет средств: - местного бюджета –65 405 тыс. руб., - областного и федерального бюджетов – 1 251 701 тыс. руб. |

1. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Концепция Программы определяет направления и механизмы решения задач по развитию жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктуры Холмогорского района.

### Программа разработана в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одним из ключевых направлений развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест. Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», муниципальных образований сельских поселений Холмогорского района и других участников программы.

Основным механизмом реализации Программы является проведение программных мероприятий.

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем

Территория муниципального образования составляет 16,8 тыс. га, численность постоянного населения на 01.01.2018 года в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» составила 20327 человек.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» по состоянию на 01.01.2018 года составляет 970,8 тыс. кв. м. При этом площадь многоквартирных жилых домов составляет 445 тыс. кв. м, площадь жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 525,8 тыс. кв. м.

Удельный вес благоустроенной жилой площади по Холмогорскому району ниже среднего значения по Архангельской области:

Таблица 1

| Территория | Удельный вес площади (на 01.01.2018, в процентах), оборудованной |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | ваннами (душем) | газом | горячим водоснабжением | напольными электро-плитами |
| Холмогорский муниципальный район | 32,1 | 27,4 | 31,7 | 22,7 | 45,4 | 14,1 | 9,2 |
| Архангельская область | 64,0 | 61,2 | 65,2 | 55,8 | 51,9 | 55,6 | 13,8 |

В структуре жилищного фонда преобладает частная собственность – 86,3 процента, доля муниципальной собственности составляет 13,7 процента.

По состоянию на 01.01.2018 года доля жилищного фонда с уровнем износа жилых помещений выше 30 процентов составила 84,3 процента от общего жилищного фонда:

Таблица 2

| Наименование | Уровень износа жилых помещений, в процентах |
| --- | --- |
|  | от 0 до 30 | от 31 до 65 | от 66 до 70 | свыше 70 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 155 | 732,7 | 67,9 | 18,1 |

На 01.01.2018 года общее количество многоквартирных жилых домов составило 1556 единиц, из них 84 многоквартирных дома (общей площадью 17,7 тыс. кв. м.) признаны аварийными и непригодными для проживания, что составляет 5,4 процента от общего жилищного фонда. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 738 человек.

Сводная информация по аварийному жилищному фонду

на территории МО «Холмогорский муниципальный район»

Таблица 3

|  | Наименование муниципального образования | Признаны аварийными МКД после 1 января 2012 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь (кв.м) | Количество домов |
| 1 | МО «Белогорское» | 704,5 | 5 |
| 2 | МО «Двинское» | 747,0 | 1 |
| 3 | МО «Емецкое» | 5429,3 | 26 |
| 4 | МО «Койдокурское» | 144,8 | 1 |
| 5 | МО «Луковецкое» | 1501,3 | 6 |
| 6 | МО «Матигорское» | 412,7 | 6 |
| 7 | МО «Ракульское» | 1745,8 | 15 |
| 8 | МО «Усть-Пинежское» | 1499,7 | 7 |
| 9 | МО СП «Холмогорское» | 5486,1 | 17 |
|  | ИТОГО | 17671,2 | 84 |

В соответствии с законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» на территории Холмогорского района сформированы земельные участки для последующего предоставления многодетным семьям.

По состоянию на 1 сентября 2018г. в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, включено 226 семей. Для указанной категории граждан сформировано 108 земельных участков, из них предоставлено многодетным семьям 103 участка.

Предоставленные земельные участки необходимо обеспечить объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территорий.

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», является показатель объема введенного в эксплуатацию жилья:

Таблица 4

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ввод в действие общей площади жилых помещений | кв. м | 8239 | 10098 | 12397 | 10 716 | 5 134 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | кв. м | 1246 | 2032 | 5616 | 4776 | 527 |
| индивидуальное жилищное строительство | кв. м | 6993 | 8066 | 6781 | 5940 | 4607 |
| Количество жилых помещений (квартир), введенных в эксплуатацию | ед. | 27 | 48 | 132 | 104 | 15 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 42 | 43,7 | 45,2 | 46,3 | 47,8 |
| в том числе введенная в действие за 1 год | кв. м | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,5 | 0,25 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 7,2 | 9,83 | 8,48 | 15,1 | 9,9 |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 6,8 | 8,93 | 7,03 | 14,8 | 8,94 |

За 2013 – 2017 годы введено в эксплуатацию 326 жилых помещений (квартир) общей площадью 46584 кв. м. Предоставлены земельные участки в целях строительства общей площадью 108,2 га, из них 99,4 га – для жилищного строительства, индивидуального строительства.

В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп (далее – адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы) введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов общей площадью 14 197 кв. м.

Динамика ввода жилых домов по муниципальным образованиям (сельским поселениям) МО «Холмогорский муниципальный район» (кв. м)

Таблица 5

| Муниципальное образование | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | По МО за 2013-2017 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Белогорское» | 551,3 | 114,1 | 267 | 301 | 80 | 1313,4 |
| МО «Двинское» | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| МО «Емецкое» | 1645 | 3268,6 | 2608,6 | 2316 | 2050 | 11888,2 |
| МО «Кехотское» | 614,5 | 443,6 | 994,7 | 545 | 562 | 3159,8 |
| МО «Койдокурское» | 37,6 | 204,4 | 108 | 265 | 63 | 678 |
| МО «Луковецкое» | 110,2 | 154,6 | 372,7 | 267 | 263 | 1167,5 |
| МО «Матигорское» | 2802,3 | 3704,1 | 2319 | 2115 | 1222 | 12162,4 |
| МО «Ракульское» | 693,2 | 135,6 | 23,6 | 174 | 189 | 1215,4 |
| МО «Светлозерское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МО «Усть-Пинежское» | 0 | 274,9 | 241,2 | 0 | 200 | 716,1 |
| МО «Ухтостровское» | 262,6 | 442,4 | 264,1 | 162 | 170 | 1301,1 |
| МО «Хаврогорское» | 113,8 | 340,9 | 192,7 | 191 | 0 | 838,4 |
| МО «Холмогорское» | 1341,3 | 1014,8 | 5005,4 | 4380 | 335 | 12076,5 |
| Итого: | 8239 | 10098 | 12397 | 10716 | 5134 | 46583,8 |

Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального, позволит не только увеличить объемы ввода жилья, но и во многом решить проблемы освоения и эффективного использования территории. В 2014 году утверждена Схема территориального планирования Холмогорского муниципального района. В настоящее время разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений Холмогорского района: «Двинское», «Кехотское», «Луковецкое»,  «Матигорское», «Ракульское», «Светлозерское», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», «Хаврогорское», «Белогорское», генеральные планы и правила землепользования и застройки части территорий поселений «Емецкое» и «Холмогорское».

В стадии подготовки находятся генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Койдокурское», утверждение документов планируется в 2018 году.

Холмогорский район в последние годы становится все более привлекательным не только, как место многочисленных дачных хозяйств, но и как территория строительства домов для постоянного жительства городского населения с сохранением рабочих мест в городах Новодвинск, Архангельск, а также граждан, вышедших на пенсию и предпочитающих проживание в сельской местности с апреля по октябрь месяц.

Особенно перспективны сельские территории, расположенные в радиусе 20-25 км от города, откуда можно добираться до городского места работы на автомобиле в течение 30-40 минут (МО «Кехотское», МО «Койдокурское»). Все большую потенциальную значимость приобретают и территории, расположенные вдоль автодороги «М-8» (МО «Матигорское», МО «Ракульское», МО «Емецкое»).

Выделение земель района под застройку способствует формированию увеличению налогооблагаемой базы, расширению возможностей для туризма.

Основными проблемами в сфере развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» являются:

- недостаточно высокий объем ввода в эксплуатацию нового жилья;

- высокая степень изношенности и низкая пропускная способность инженерных коммуникаций Холмогорского района;

- отсутствие канализационно-очистных сооружений в п. Двинской Холмогорского района;

- высокая изношенность КОС в с. Холмогоры.

Принимая во внимание ограниченные возможности местного бюджета, для решения указанных проблем необходимо привлечение средств федерального и областного бюджетов, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» определяет целесообразность использования программного метода для решения жилищной проблемы, поскольку эта задача:

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов, фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

### Перечень мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- обеспечение роста темпов жилищного строительства, повышение качества и эффективности жилищного строительства;

- удовлетворение потребностей населения в благоустроенном жилье;

- обустройство территории объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

- обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим разделам:

- Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, транспортной инфраструктурой.

Мероприятие включает строительство подъездных путей к земельным участкам, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в д. Анашкино, д. Погост, д. Труфаново, д. Рембуево, д Короли Холмогорского района.

На территории Холмогорского района определены земельные участки в целях предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства:

- д. Анашкино (МО сельское поселение «Холмогорское») – 15 участков;

- д. Погост (МО «Матигорское») – 7 участков;

- д. Труфаново (МО «Матигорское») – 9 участков;

- д. Рембуево (МО «Ухтостровское») – 9 участков;

- д. Пятково (МО «Матигорское») – 5 участков;

- д. Чевакино (МО «Кехотское») – 4 участков;

- д. Короли (МО «Емецкое») – 8 участков;

- д. Кузнецово (МО «Емецкое») – 3 участка.

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый квартал | Общая площадь планируемого к строительству жилья, кв. м | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Анашкино | 29:19:161301 | 1500 | 15 |
| 2 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Погост | 29:19:102101 | 700 | 7 |
| 3 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Труфаново | 29:19:102201 | 900 | 9 |
| 4 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево | 29:19:140201 | 900 | 9 |
| 5 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Пятково | 29:19:070801 | 500 | 5 |
| 6 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Чевакино | 29:19:050501 | 400 | 4 |
| 7 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Чевакино | 29:19:050501 | 400 | 4 |
| 8 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Короли | 29:19:035401 | 800 | 8 |
| 9 | Архангельская область, Холмогорский район, д. Кузнецово | 29:19:035401 | 300 | 3 |

Непосредственный исполнитель мероприятия – отдел строительства и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

- Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

При развитии жилищного строительства на территории района возрастает необходимость строительства социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

Для реализации данного мероприятия планируется строительство следующих объектов:

| Наименование объекта | Мощность |
| --- | --- |
|  | ед. изм. | значение |
| Строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Хомяковская МО «Койдокурская» | мест | 176 |
| Строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в п. Брин-Наволок МО «Ракульское» | мест | 176 |
| Строительство КОС в с. Холмогоры | куб/м в сутки | 900 |
| Строительство водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | куб/м в сутки | 400 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Погост (МО «Емецкое») | объект | 1 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Погост (МО «Хаврогорское» - Пингиша) | объект | 1 |
| Строительство КОС в п. Двинской | куб/м в сутки | 40 |

Непосредственные исполнители мероприятий:

- по строительству объектов социальной инфраструктуры – отдел строительства и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

- по строительству объектов коммунальной инфраструктуры – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

- Строительство многоэтажных жилых домов (в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийным и подлежащим сносу).

С целью переселения из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу, в МО «Холмогорский муниципальный район» до 2024 года должно быть построено 17,7 тыс. кв. м. жилья.

Непосредственный исполнитель мероприятия – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

### 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов (при условии финансирования из указанных источников).

Общий объем финансирования Программы составляет 1 317 106 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 65 405 тыс. рублей, областного и федерального бюджета – 1 251 701 тыс. рублей.

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе | 1317106 | 101500 | 185100 | 261000 | 235000 | 275000 | 259506 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65405 | 4850 | 9030 | 13050 | 11750 | 13750 | 12975 |
| областной и федеральный бюджет | 1251701 | 96650 | 176070 | 247950 | 223250 | 261250 | 246531 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Холмогорский муниципальный район» на очередной финансовый год в рамках планирования.

- Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы

Реализация Программы в Холмогорском муниципальном районе позволит достичь следующих результатов:

- увеличить годовой объем ввода жилья за счет строительства по программе переселения из аварийного жилищного фонда и ИЖС на 54,4 тыс. рублей;

- ввод в эксплуатацию 2 зданий муниципальных общеобразовательных организаций на 352 учебных места;

- открытие 2 фельдшерско-акушерских пунктов;

- ввод в действие водоочистных сооружений в д. Кузнецово;

- увеличение мощностей инженерных канализационных сооружений, использование их на полную мощность до 900 куб. м. в сутки в с. Холмогоры и  до 40 куб. м. в п. Двинской.

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы ««Развитие жилищного строительства

в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»»

на 2019 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Раздел 1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, транспортной инфраструктурой (улично-дорожная сеть) |
| 1.1. | Строительство подъездных путей к участкам в д. Анашкино (протяженность – 1 км.) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство подъездных путей к участкам в д. Погост (протяженность – 0,3 км.) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Строительство подъездных путей к участкам в д. Труфаново (протяженность – 0,5 км.) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Строительство подъездных путей к участкам в д. Рембуево (протяженность – 0,5 км.) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство подъездных путей к участкам в д. Короли (протяженность – 0,5 км.) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу 1 | Всего | 5600 | 2000 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
|  | Бюджет МО | 280 | 100 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|  | Областной и Федеральный бюджет | 5320 | 1900 | 570 | 950 | 950 | 950 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
| 2.1. | Строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Хомяковская МО «Койдокурская» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |
|  |  |  | Бюджет МО | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 228000 |  | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в п. Брин-Наволок МО «Ракульское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 240000 |  | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 12000 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 228000 |  | 0 | 114000 | 114000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство КОС в с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО (5%) | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 80750 | 0 | 80750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Погост (МО «Емецкое») | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Погост (МО «Хаврогорское» - Пингиша) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство КОС в п. Двинской | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Всего | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу 2 | Всего | 640000 | 4500 | 89500 | 146000 | 120000 | 160000 | 120000 |
|  | Бюджет МО | 31550 | 0 | 4250 | 7300 | 6000 | 8000 | 6000 |
|  | Областной и Федеральный бюджет | 608450 | 4500 | 85250 | 138700 | 114000 | 152000 | 114000 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 3. Строительство многоэтажных жилых домов (в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу) |
| 1 | Строительство многоэтажных жилых домов (в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; Муниципальные образования (сельские поселения) | Всего | 671506 | 95000 | 95000 | 114000 | 114000 | 114000 | 139506 |
|  |  |  | Бюджет МО (5%) | 33575 | 4750 | 4750 | 5700 | 5700 | 5700 | 6975 |
|  |  |  | Областной и Федеральный бюджет (95%) | 637931 | 90250 | 90250 | 108300 | 108300 | 108300 | 132531 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу 3 | Всего | 671506 | 95000 | 95000 | 114000 | 114000 | 114000 | 139506 |
|  | Бюджет МО | 33575 | 4750 | 4750 | 5700 | 5700 | 5700 | 6975 |
|  | Областной и Федеральный бюджет | 637931 | 90250 | 90250 | 108300 | 108300 | 108300 | 132531 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе | Всего | 1317106 | 101500 | 185100 | 261000 | 235000 | 275000 | 259506 |
|  | Бюджет МО (5%) | 65405 | 4850 | 9030 | 13050 | 11750 | 13750 | 12975 |
|  | Областной и Федеральный бюджет (95%) | 1251701 | 96650 | 176070 | 247950 | 223250 | 261250 | 246531 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищного строительства

в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»

на 2019 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | 2017 год | Оценка 2018 года | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья, в том числе | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; муниципальные образования (сельские поселения) | Кв. м. | 5134 | 5900 | 8500 | 8550 | 9100 | 9160 | 9200 | 9921,2 |
| 2. | по программе переселения из аварийного жилищного фонда |  | Кв. м. | 527 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3671,2 |
| 3. | индивидуальная жилая застройка |  | Кв. м. | 4607 | 5900 | 6000 | 6050 | 6100 | 6160 | 6200 | 6250 |
| 4. | Ввод в действие КОС в с. Холмогоры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Ввод в действие водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6. | Ввод в действие КОС в п. Двинской | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8. | Ввод в действие образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Мест | - | - | - | - | - | 176 | - | 176 |
| 9. | Протяженность построенных подъездных путей к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; | Км. | - | - | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |