АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2020 г. № 246

с. Холмогоры

Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

(в редакции постановлений от 22.01.2021 г. № 8, от 28.01.2021 г. № 10, от 23.03.2021 г. № 35, от 25.03.2021 г. № 38, от 05.04.2021 г. № 45, от 29.04.2021 г. № 61, от 04.06.2021 г. № 84, от 05.07.2021 г. № 106, от 15.07.2021 г. № 109, от 03.08.2021 г. № 123, от 07.09.2021 г. № 131, от 05.10.2021 г. № 141, от 22.10.2021 г. № 163,от 02.11.2021 г. № 171, от 03.11.2021 г. № 176, от 29.11.2021 г. № 194, от 28.12.2021 г. № 211, от 27.01.2022 г. № 11, от 16.02.2022 г. № 29, от 05.03.2022 г. № 41, от 16.03.2022 г. № 44, от 28.03.2022 г. № 54, от 07.04.2022 г. № 57, от 19.05.2022 г. № 73, от 27.05.2022 г. № 77, от 22.06.2022 г. № 97, от 18.07.2022 г. № 104, от 16.09.2022г. № 130, от 28.09.2022 г. № 133, от 26.10.2022 г. № 152, от 19.12.2022 г. № 174)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года           № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении», постановлением администрации муниципального образовании «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», распоряжением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 08 сентября 2020 года № 1060 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», предлагаемых к разработке в 2020 году» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности».

  - Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта на оценку рыночной стоимости жилья по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.

  - Утвердить прилагаемый Порядок распределения, предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований сельских поселений по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского

муниципального района

Архангельской области							Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 10 ноября 2020 г. № 246

(в редакции постановлений от 22.01.2021 г. № 8,

от 28.01.2021 г. № 10, от 23.03.2021 г. № 35, от 25.03.2021 г. № 38, от 05.04.2021 г. № 45, от 29.04.2021 г. № 61, от 04.06.2021 г. № 84, от 05.07.2021 г. № 106, от 15.07.2021 г. № 109, от 03.08.2021 г. № 123, от 07.09.2021 г. № 131, от 05.10.2021 г. № 141, от 22.10.2021 г. № 163, от 03.11.2021 г. № 176, от 29.11.2021 г. № 194, от 28.12.2021 г. № 211, от 27.01.2022 г. №11, от 16.02.2022 г. № 29, от 05.03.2022 г. № 41, от 16 .03.2022 г. № 44, от 28.03.2022 г. №54, от 07.04.2022г. №57, от 19.05.2022г. №73, от 27.05.2022г. №77, от 22.06.2022г. № 97, от 18.07.2022г. №104, от 16.09.2022г. №130, от 28.09.2022 г. № 133, от 26.10.2022 г. № 152, от 19.12.2022 г. № 174)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

ПАСПОРТ муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и архитектуры) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ МКУ ХОЗУ |
| Участники муниципальной программы | администрации муниципальных образований поселений, муниципальные образовательные организации, учреждения культуры Холмогорского муниципального района (МКУК «Холмогорская централизованная клубная система») |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского муниципального района. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий; 2. Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности; 3. Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; 4. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021–2024 годы Программа реализуется в один этап. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий. 2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт. 3. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. 4. Количество благоустроенных территорий. 5. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья (квадратных метров). 6. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан. 7. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 8. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 9. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт. 10. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт. 11. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования 414716,84988 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 59781,70 тыс. рублей; средства областного бюджета – 106206,23402 тыс. рублей; средства районного бюджета – 45449,11117 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; иные источники – 0 тыс. рублей; средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 203279,80469 тыс. руб. |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» определяет политику муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в области строительства и жилищно-коммунальной сферы. Цель - обеспечить достойный уровень и высокое качество жизни населения Холмогорского муниципального района на основе формирования комфортной среды для жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала за счет консолидации усилий местных сообществ.

Приоритетные направления развития сфер строительства определены Стратегией социально-экономического развития Архангельской области на период до 2035 года, принятой Законом Архангельской области от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года, утвержденной Решением Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 15 июня 2020 года № 86 (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сфер, определенных стратегическим документом, в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий:

доступное, комфортное и качественное жилье посредством формирования рынка жилищного строительства, создания рынка арендного жилья, повышения качества жилищного обслуживания и условий проживания, обеспечения роста эффективности использования земельных ресурсов для целей градостроительного развития;

современная коммунальная и энергетическая инфраструктура, направленная на повышение энергоэффективности, а также на улучшение качества коммунальной инфраструктуры.

Указанные цели ориентированы на повышение качества жизни в городских и сельских поселениях Архангельской области и являются средством решения социальных, экономических и экологических задач устойчивого развития территории муниципального образования.

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения Холмогорского муниципального района является развитие человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием социальной системы, системы образования и культуры.

В Холмогорском муниципальном районе действуют 23 муниципальных общеобразовательных и 17 дошкольных учреждений Холмогорского муниципального района. В муниципальных, образовательных учреждениях Холмогорского района всех типов имеется 67 зданий и сооружений учебного, производственного, культурного назначения, при этом срок их эксплуатации составляет от 35 до 159 лет.

Муниципальные учреждения культуры со сроком службы от 44 до 136 лет.

Муниципальные административные учреждения со сроком службы от 14 до 63 лет.

Из общего количества муниципальных образовательных учреждений располагаются:

в кирпичных зданиях – 60 процентов учреждений;

в деревянных зданиях – 40 процентов учреждений.

Техническое состояние деревянных строений образовательных муниципальных учреждений характеризуется высокой степенью износа (более 40 процентов). Несоответствие большинства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций современным требованиям пожарной безопасности, энергосбережения, санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам электробезопасности. Вследствие недостаточного их финансирования и ослабления контроля за поддержанием их в исправном состоянии, данная ситуация влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность нахождения людей в этих зданиях.

Нормальное функционирование муниципальных учреждений Холмогорского муниципального района в течение всего периода эксплуатации зданий может осуществляться только при своевременном проведении их капитального ремонта.

Периодичность проведения капитального ремонта регламентирована соответствующими нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, и плановыми сроками.

Дальнейшее развитие села Холмогоры и Холмогорского муниципального района, в том числе жилищного строительства, и повышения уровня благоустройства жилого фонда, возможно осуществлять только при нормальном функционировании существующих мощностей инженерной инфраструктуры.

Особенности градостроительных отношений определяются неразрывной взаимосвязью земли, возведенных на ней объектов недвижимости и спецификой использования иных природных ресурсов, а также воздействием градостроительной деятельности на окружающую среду.

В настоящее время в Холмогорском муниципальном районе необходимо разработать документацию по планировке территории, проекты межевания территорий в объеме, соответствующем требованиям действующего законодательства, а именно: в сфере градостроительства и земельных отношений, охраны природной среды, и объектов культурного наследия, санитарным и противопожарным нормативам.

Без разработки современных генеральных планов поселений и проектов планировки их территорий практически нельзя осуществлять градостроительную деятельность по наращиванию темпов жилищного строительства, по отводу, изъятию, купле-продаже земельных участков, что становится тормозом развития рыночных отношений.

Новыми требованиями градостроительного законодательства, принятыми 30 декабря 2012 года и вступившими в силу, установлена обязанность органов местного самоуправления обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры муниципальных образований посредством разработки и утверждения программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Законодательно установлено, что такие программы могут разрабатываться только на основании утвержденных генеральных планов. Реализация отдельных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения без наличия утвержденной программы не допускается. Затягивание выполнения работ по территориальному планированию поставит под удар и возможность развития коммунальной инфраструктуры, и в конечном счете, возможность ее надлежащего содержания, что может повлечь прекращение оказания бюджетной поддержки всех видов на выполнение полномочий органов местного самоуправления в части капитальных вложений на строительство и капитальный ремонт, рассмотрения и согласования программ социально-экономического развития муниципальных образований.

В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года № 173-пп (далее – адресная программа Архангельской области  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного фонда» на 2013–2018 годы) введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов общей площадью 14 197 кв. м.

Основными проблемами в сфере развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» являются:

недостаточно высокий объем ввода в эксплуатацию нового жилья;

высокая степень изношенности и низкая пропускная способность инженерных коммуникаций Холмогорского муниципального района;

отсутствие канализационно-очистных сооружений и высокая изношенность канализационно-очистных сооружений  Холмогорского муниципального района.

Принимая во внимание ограниченные возможности местного бюджета, для решения указанных проблем необходимо привлечение средств федерального и областного бюджетов, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» определяет целесообразность использования программного метода для решения жилищной проблемы, поскольку эта задача не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов, фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства, носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

В рамках программы планируется осуществить комплекс мероприятий, основными приоритетами которой станет:

разработка проектов планировки и межевания территорий в 4 –х поселениях Холмогорского района;

завершение капитального ремонта четырех зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности и двух зданиях общеобразовательных учреждений;

завершение капитального ремонта в четырех зданиях муниципальных учреждений;

разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, питьевого водоснабжения и водоотведения;

строительство объекта «Станция очистки холодной воды» в дер. Кузнецово МО «Емецкое»;

устройство КНС в с. Емецк;

ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации;

ремонт теплотрассы МО «Ракульское»;

ремонт водовода дер. Рембуево;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО, 1200 м;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии водонапорной башни;

ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка;

ремонт водопровода пос. Светлый;

проектирование и строительство жилых домов в пос. Луковецкий и в                 с. Емецк для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в сельских поселениях МО «Холмогорский муниципальный район».

Механизм реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с участниками мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется через администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Реализация мероприятий 1.1-2.2 перечня мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе), осуществляется ответственным исполнителем Программы и участниками программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к Программе.

Ответственным исполнителем является администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и архитектуры).

Реализация мероприятий 3.1-4.2 перечня мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе), осуществляется ответственным исполнителем Программы и участниками программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к Программе.

Ответственным исполнителем является администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел жилищно - коммунального хозяйства).

Для участия в мероприятиях пунктов 3.3; 3.4; 4.2.1 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета:

на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на приобретение жилых помещений для переселения граждан (выкуп); (адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»)

на строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово (Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология»).

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

обеспечение территории Холмогорского муниципального района проектами планировки проектами межевания территорий – ежегодно по 1 проекту;

завершение капитального ремонта в четырех зданиях муниципальных учреждений;

завершение капитального ремонта четырех зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности и в двух зданиях общеобразовательных учреждений;

проектирование и строительство жилых домов в пос. Луковецкий и с.Емецк для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

приобретение жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания в сельских поселениях МО «Холмогорский муниципальный район»;

разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, питьевого водоснабжения и водоотведения, позволят начать строительство объекта «Станция очистки холодной воды» в дер. Кузнецово МО «Емецкое», блочно-модульной водоочистной станции в п. Двинской, станции очистки холодной воды в п. Луковецкий, устройство КНС в с. Емецк;

ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации;

ремонт теплотрассы МО «Ракульское»;

ремонт водовода дер. Рембуево;

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО (1200 м);

ремонт водопровода пос. Белогорский на линии водонапорной башни;

ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка;

ремонт водопровода в п. Светлый.

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

___________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район»

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирова ния | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателя ми прог раммы (под программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского района. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района. |
| Задача 1. Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий |
| 1.1. Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | итого | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка 1 проекта в год. | Показатель 1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Холмогорский муниципаль ный район» «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственнос ти», (далее – Перечень) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |
| 2.1. Капиталь ный ремонт объектов социальной сферы | МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | Итого | 8156,44784 | 8156,44784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5475,20627 | 5475,20627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2681,24157 | 2681,24157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1. Капиталь ный ремонт Усть-Пинежского дома культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. Капиталь ный ремонт Брин-Наволоцкого Дома культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. Капиталь ный ремонт Паловского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4. Капитальный ремонт Хаврогорского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4.1. Капи тальный ремонт Двинского ДК | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 935,252 | 935,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – капитальный ремонт Двинского ДК | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 935,252 | 935,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4.2. Капи тальный ремонт Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова МКУК Холмогорская ЦМБ | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 3680,00704 | 3680,00704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – капитальный ремонт Холмогорс кой районной библиотеки | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3275,20627 | 3275,20627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 404,80077 | 404,80077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4.3. Проведение строительного контроля по ремонту здания Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова МКУК Холмогорская ЦМБ | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – осуществле ние строительно го контроля по ремонту Холмогорс кой районной библиотеки | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. Капиталь ный ремонт муниципаль ных дошкольных образований (Рембуевский детсад) | Управление образования | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6. Создание в общеобразова тельных организациях, расположен ных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортзала Светлозерской школы) | Управление образования | итого | 2999,9998 | 2999,9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – ремонт спортзала Светлозерс кой школы | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 799,9998 | 799,9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.7. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство территории с размещением памятника М.В. Ломоносову» на земельном участке, расположенном по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | итого | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. - инженерные геодезичес кие, инженерные геологичес кие изыскания, эскизный проект, разделы планировка земельного участка, электроос вещение наружное, сметы | п. 2.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.8. Текущий ремонт библиотек | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. Ремонт печей в библиоте ках Селецкой, Прилуцкой, Быстрокурс кой | п. 2.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.9. Ремонт Койдокурского ДК в д. Хомяковская, д. 90 | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 151,189 | 151,189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт Койдокурс кого ДК |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 151,189 | 151,189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. Ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ ХОЗУ | итого | 448,00 | 138,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 448,00 | 138,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. Капиталь ный ремонт части кровли над архивом с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. Капиталь ный ремонт коридора 2 этажа администрации и крыльца главного входа | МКУ ХОЗУ | итого | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – 40,0 тыс. руб.- ремонт крыльца главного входа здания администра ции МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3. Капиталь ный ремонт крыльца и козырька музея с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4. Ремонт коридора с лестничной клеткой и кабинета КДН, ул. Октябрьская, д. 47, с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.5. Ремонт зала заседаний и фасада здания администрации МО «Холмогорский муниципаль ный район» | МКУ ХОЗУ | итого | 98,0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. - 98,0 тыс. ремонт зала заседаний и части фасада здания администра ции МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» | п. 2.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 98,0 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.6. Текущий ремонт теплоузла (замена задвижек) в здании администрации Холмогорского муниципального района | МКУ ХОЗУ | итого | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.7. Текущий ремонт гидротехнического сооружения по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Матигорское", д. Заозерье | МКУ ХОЗУ | итого | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| 3.1. Разработка обоснования инвестиций, осуществляе мых в инвестицион ный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектирова нию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограм мы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | Итого | 2625,00 | 1725,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка инвестиций в инвестиционный проект 2021 г., п. Луковец кий, с. Емецк, с. Холмогоры | п. 3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2625,00 | 1725,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. Прове дение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляе мых в инвестицион ные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проек тированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | Итого | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение аудита 2021 г., п. Луковец кий, с. Емецк, с. Холмогоры | п. 3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. Cтроительс тво и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», Отдел ЖКХ | итого | 571,212 | 0,00 | 0,00 | 571,212 | 0,00 | 2022 г., 2023 г. – строительство и ввод в эксплуата цию жилья для переселе ния граждан из аварийного фонда (п. Луковец кий, с. Емецк) | п.3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 571,2120 | 0,0 | 0,00 | 571,212 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. Приобре тение жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», Отдел ЖКХ (нераспределенный резерв) | Итого: | 207327,82075 | 53314,0 | 53563,0 | 0,00 | 100450,82 | Выкуп жилья, находящегося в собственнос ти для расселения граждан из аварийного жилья 2021–2024 гг. | п. 3.2 Перечня |
|  |  | итого | 62052,00 | 34052,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1215,302 | 663,302 | 552 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25,738 | 17,738 | 8 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 60810,960 | 33370,960 | 27440 | 0,00000 | 0,00 |  |  |
|  | МО СП «Холмогорское» | Итого | 23709,00 | 12492,00 | 11217,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 450,471 | 237,348 | 213,123 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 23,709 | 12,492 | 11,217 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 23234,82 | 12242,160 | 10992,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МО «Усть-Пинежское» | итого | 313,00 | 313,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,947 | 5,947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,313 | 0,313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 306,740 | 306,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МО « Емецкое» | итого | 11143,0 | 6457,0 | 4686,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 211,713 | 122,683 | 89,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11,147 | 6,457 | 4,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 10920,14 | 6327,86 | 4592,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МО «Матигорское» | Итого | 1936,00 | 0,00 | 1936,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 36,784 | 0,00 | 36,784 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1,936 | 0,00 | 1,936 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 1897,28 | 0,00 | 1897,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МО «Двинское | Итого | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7,676 | 0,00 | 7,676 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,404 | 0,00 | 0,404 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 395,92 | 0,00 | 395,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Нераспределенный резерв | Итого | 107770,82075 | 0,00 | 7320,0 | 0,00 | 100450,82 | 2022 год – приобретение 4 квартир | п. 3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2049,56006 | 0,00 | 139,084 | 0,00 | 1910,48 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7,316 | 0,00 | 7,316 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 105713,94469 | 0,000 | 7173,6 | 0,00000 | 98540,34 |  |  |
| 3.5. Оценка стоимости жилых помещений | МО СП «Холмогорское» | Итого | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка стоимости жилья, находяще гося в собственности включен ного в региональ ную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | п. 3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МО «Емецкое» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка стоимости жилья, находяще гося в собственно сти включенно го в региональ ную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6. Осуществление технологического присоединения и получение технических условий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 404,9568 | 212,82 | 192,1368 | 0,00 | 0,00 | Получение технических условий и присоедине ния к электролинии многоквар тирного дома в п. Луковец кий | п. 3.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 404,9568 | 212,82 | 192,1368 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 13938,0 | 13938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Расселение граждан из ж/дома непригодного для проживания | п. 3.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12600,00 | 12600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1338,0 | 1338,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.8. Подготовка территорий земельных участков под строительство жилья для переселения граждан |  | Итого | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. - подготовка территорий выделенных земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | п. 3.1. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 475,0 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.9. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64 и 64, корп. 2 |  | итого | 15101,2 | 0,00 | 15101,2 | 0,00 | 0,00 | Расселение граждан из ж/дома непригодного для проживания | п. 3.3, 3.4 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13591,08 | 0,00 | 13591,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1510,12 | 0,00 | 1510,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 4. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструк ции объектов коммунальной инфраструкту ры, водоснаб жения, водо отведения и теплоснабже ния | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | Итого | 21682,97553 | 12079,35757 | 9603,61796 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13647,00 | 8522,09 | 5 124, 910 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8035,97553 | 3557,26757 | 4478, 70796 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1. Разра ботка проек тно-сметной документации по объекту «Строительст во блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 4660,00 | 2057,49439 | 2602,50561 | 0,00 | 0,00 | 2021-2022 гг. – разработка ПСД по объекту Строительст во блочно-модульной водоочистной станции (п. Двинской) | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3228,87 | 1831,17 | 1397,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1431,13 | 226,32439 | 1204,80561 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2. Разра ботка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструк ция системы водоснабжения Холмогорского района» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 6100,0 | 2991,39326 | 3108,60674 | 0,00 | 0,00 | 2021 г., 2022г. – разработка ПСД по объекту «Реконструк ция системы водоснаб жения Холмогорс кого района» | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4991,85 | 2662,34 | 2329,510 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1108,15 | 329,05326 | 779,09674 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.3. Разра ботка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 4664,21053 | 4664,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснаб жения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2197,41 | 2197,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2466,80053 | 2466,80053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.4. Разра ботка проектно-сметной документации по объекту «Строительст во, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерс кое» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 5600,00 | 2057,49439 | 3542,50561 | 0,00 | 0,00 | 2021-2022 гг. разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснаб жения пос. Светлый МО «Светлозерс кое» | п. 4.1 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3228,87 | 1831,17 | 1397,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2371,13 | 226,32439 | 2144,80561 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.5. Выполнение проектных работ для строительства объекта «Баня на 8 мест с. Холмогоры, Холмогорский район, Архангельская область» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 308,765 | 308,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 год - разработка ПСД для строительства бани на 8 мест в с. Холмогоры | п. 4.1. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 308,765 | 308,765 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.6 Разра ботка проектно-сметной документации по объекту: котельная МО «Матигорское», дер. Данилово | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 год – разработка ПСД по объекту: котельная МО «Матигорское», дер. Данилово | п. 4.1. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. Строи тельство и реконструкция объектов водоснабже ния, водоотведения, теплоснабже ния и ремонт жилищно-коммунальной инфраструкту ры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 143725,52449 | 46774,29736 | 95924,33913 | 257,888 | 769,0 |  | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 59781,7 | 28087,4 | 31694,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 56848,45720 | 9656,23859 | 47192,21861 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 27095,36729 | 9030,65877 | 17037,82052 | 257,888 | 769,0 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.1. Строи тельство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | Итого | 61070,45354 | 28689,33109 | 32381,12245 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: д. Кузнецово, МО «Емецкое» | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 59781,7 | 28087,4 | 31694,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1220,03470 | 573,21225 | 646,82245 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 68,71884 | 28,71884 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.2. Устройст во КНС в с. Емецк | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.3. Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 337,363 | 284,475 | 0,00 | 52,888 | 0,00 | Ремонт линий электропе редач в процессе эксплуатации д. Почтовое | п. 4.3 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 337,363 | 284,475 | 0,00 | 52,888 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.4. Ремонт теплотрассы МО «Ракульское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – ремонт теплотрассы МО «Ракульс кое» | п. 4.4 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.5. Ремонт водовода в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 4642,06398 | 4642,06398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 гг. – ремонт водовода в д. Рембуево | п. 4.5 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2316,78199 | 2316,78199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2325,28199 | 2325,28199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.6. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО, 1200 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.5 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.7. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии от водонапорной башни, 140 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.5 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.8. Ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка с разработкой ПСД протяженно стью 3650 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.5 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.9. Ремонт водопровода пос. Светлый | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 4.5 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.10. Поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 715,70874 | 480,68694 | 235,0218 | 0,00 | 0,00 | 2021 г.- 2022 г. - поставка холодного водоснабже ния в д. Рембуево | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 715,70874 | 480,68694 | 235,0218 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.11. Услуги по составлению сметной документации «Текущий ремонт тепловых сетей п. Брин-Наволок» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. - составление сметной документации на ремонт тепловых сетей | п. 4.4. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.12. Ремонт тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 2813,00 | 2813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. восстанов ление тепловой изоляции сетей теплоснаб жения с. Емецк | п. 4.4. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2813,00 | 2813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.13. Текущий ремонт участков тепловой сети пос. Брин-Наволок | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 4454,2440 | 4454,2440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. восстанов ление тепловой изоляции участков сетей теплоснабжения пос. Брин-Наволок | п. 4.4. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4454,2440 | 4454,2440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.14. Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/водоотведения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 1502,25634 | 1450,0 | 52, 25634 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году ремонт водонапорной башни МО «Ракульское», устройство гидроаккуму ляторов (МО «Матигорс кое», МО СП «Холмогорс кое»; устройство водоразбор ной колонки дер. Нифериха, МО «Емецкое»; ремонт напорной канализаци онной сети МО «Матигорс кое» | п.4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1502,25634 | 1450,0 | 52, 25634 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.15. Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей (пос. Брин-Наволок) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. - ТО тепловых сетей п. Брин-Наволок | п. 4.4. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.16. Приобретение химических реагентов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 612,40 | 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году приобретение химических реагентов (коагулянт сульфат алюминия, гипохлорит натрия) на станцию очистки воды в п. Малая Товра | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 612,40 | 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.17. Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО «Холмогорский муниципаль ный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 13387,89590 | 286,096 | 12472,4999 | 0,00 | 629,30 | 2021, 2022, 2024 гг. - текущий ремонт тепловых сетей в МО "Емецкое", МО "Двинское", МО "Ракульское", МО "Усть-Пинега", МО "Матигоры" | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7970,5289 | 0,0000 | 7970,52891 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5417,36699 | 286,096 | 4501,97099 | 0,00 | 629,30 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.18. Поверка приборов учета узла тепловой энергии | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; МКУК ХЦМБ, отдел ЖКХ | итого | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году поверка 3 шт. приборов учета | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; отдел ЖКХ | итого | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году поверка 1 шт. приборов учета | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; МКУК ХЦМБ | итого | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году поверка 2 шт. приборов учета | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.19. Строительство объекта «Баня на 8 мест с. Холмогоры Холмогорский район Архангельская область» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»; отдел ЖКХ | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительст во бани на 8 мест в с. Холмогоры | п. 4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.20. Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 40708,85 | 0,00 | 40708,85269 | 0,00 | 0,00 | В 2022 году установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево | п. 4.5. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 35564,27 | 0,00 | 35564,2689 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5144,58 | 0,00 | 5144,58379 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.21. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | «Реконструк ция системы водоснабже ния Холмогорс кого района | п. 4.2 Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.22. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения МО «Луковецкое», пос. Луковецкий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | Итого | 139,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,7 | Cтроительст во объекта водоснабже ния «Блочно-модульная водоочистная станция», по адресу: Архангельс кая область, Холмогорс кий район, МО «Луковец кое», пос. Луковецкий | п. 4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 139,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,7 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.23. Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохране ния Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 5144,0007 | 2572,00035 | 2572,00035 | 0,00 | 0,00 | Замена канализационных труб и колодцев на территории Холмогорс кой ЦРБ | п.4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4624,0007 | 2312,00035 | 2312,00035 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 520,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.24 Приобретение, монтаж оборудования для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 6752,86928 | 0,00 | 6752,86928 | 0,00 | 0,00 | 1) Монтаж водогрейного твердотопливного котла дер. Рембуево 2) Приобретение резервного источника электроснабжения на котельную в дер. Рембуево 3) Монтаж теплосилового оборудования (в имеющееся здание гаража) для системы теплоснабжения жилого дома по адресу: дер. Данилово, дом 5 4) Приобретение, монтаж оборудования для обеспечения водоснабжением жилого дома по адресу: дер. Данилово, дом 5 | п.4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6752,86928 | 0,00 | 6752,86928 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.25. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 44,43648 | 0,00 | 44,43648 | 0,00 | 0,00 | 1) составление локально-сметных расчётов 2) обучающие курсы по сметному делу | п.4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 44,43648 | 0,00 | 44,43648 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.26. Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 698,598 | 0,00 | 698,598 | 0,00 | 0,00 | Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области | п.4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 698,598 | 0,00 | 698,598 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.27. Техническая инвентаризация и паспортизация объекта недвижимости: многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, д. Матвеевская, д. 6 | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | итого | 6,68184 | 0,00 | 6,68184 | 0,00 | 0,00 |  | п.4.2. Перечня |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6,68184 | 0,00 | 6,68184 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Нераспределенный резерв |  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
|  | итого | 414662,63741 | 136979,42277 | 175634,29389 | 829,10 | 101219,82075 |  | - |
|  | федеральный бюджет | 59781,70 | 28087,40 | 31694,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 106139,19653 | 37282,81486 | 66945,90561 | 0,00 | 1910,47606 |  |  |
|  | районный бюджет | 45461,93619 | 19361,48791 | 24502,34828 | 829,10 | 769,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 203279,80469 | 52247,720 | 52491,74 | 0,000 | 98540,34469 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» |
|  | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» |
|  | Итого | 207327,82075 | 53314,00 | 53563,00 | 0,00000 | 100450,82075 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 3977,45306 | 1029,28 | 1037,697 | 0,00 | 1910,47606 |  |  |
|  | районный бюджет | 70,56300 | 37,00 | 33,5630 | 0,00000 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 203279,80469 | 52247,72 | 52491,74 | 0,00 | 98540,34469 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» |
|  | итого | 61062,79466 | 28689,33 | 32373,46357 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 59781,7 | 28087,40 | 31694,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 1220,03470 | 573,21225 | 646,82245 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | районный бюджет | 61,05996 | 28,71884 | 32,34112 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| Задача 1: Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий |
| Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2: Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности |
| 2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт. | МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | ед. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | МКУ ХОЗУ | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2.3. Количество проектов благоустроенных территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| 3.1. Объем жилищного строительства, кв.м в год | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 0 | 8050,0 | 7000,0 | 7300,0 | 8700,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома |  |  |  | 0 | 0 | 800,0 | 2700,0 |
| индивидуальное жилищное строительство |  |  |  | 8050,0 | 7000,0 | 6500,0 | 6000,0 |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м | 900 | 918,52 | 0 | 6570,0 | 0 |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв.м | 0 | 2182,5 | 0 | 507,59 | 5243,61 |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | человек | 0 | 130 | 0 | 17 | 306 |
| Задача 4: Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.3. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | - | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | - | 2 | 0 | 0 | 5 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | Количество проектов планировки и проектов межевания территорий по поселениям, которые еще не обеспечены данными документами | Поселения района |
| 2. Количество объектов социальной сферы, в которых завершен капитальный ремонт | Количество объектов социальной сферы согласно заявкам и расчетам МКУК «Холмогорская ЦКС», ПСД есть на 4 объекта. | МКУК «Холмогорская ЦКС» |
| 3. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | количество муниципальных зданий исходя из заявок МКУ ХОЗУ | МКУ ХОЗУ |
| 4. Объем жилищного строительства, кв. м в год | Количество квадратных метров жилья, исходя из расчетов на количество нуждающихся при переселении из аварийного жилья. | отдел ЖКХ, адресная программа АО |
| 5. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Расчеты производятся исходя из количества нуждающихся собственников аварийного жилья при проведенной экспертизе оценки помещений (квартир). | отдел ЖКХ, соглашение № 17/2020 |
| 5.1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Расчеты проводятся исходя из данных о количестве граждан, нуждающихся в расселении из непригодного для проживания жилья. | отдел ЖКХ |
| 6. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. | Расчеты производятся исходя из сведений и заявок на необходимое количество объектов коммунальной инфраструктуры и финансовых возможностей | отдел ЖКХ |
| 7. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Расчеты производятся исходя из разработанных проектов | отдел ЖКХ |
| 8. Количество линий электропередач, на которых проведен текущий ремонт | Расчеты производятся исходя из необходимости количества объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения на территории района, подлежащих ремонту. | отдел ЖКХ, решение суда |
| 9. Количество сетей теплоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Расчеты производятся исходя из необходимости количества объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения на территории района, подлежащих ремонту. | отдел ЖКХ, решение суда |
| 10. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | Расчеты производятся исходя из необходимости количества объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения на территории района, подлежащих ремонту. | отдел ЖКХ, решение суда |

_____________

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 г. № 246 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК предоставления иного межбюджетного трансферта на оценку рыночной стоимости жилья по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – программа переселения), утвержденной Правительством Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп, в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений (далее – сельские поселения) по оценке рыночной стоимости жилья по программе переселения (далее – иной межбюджетный трансферт).

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств сельских поселений, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений при решении вопросов по оценке рыночной стоимости жилья по программе переселения.

3. Условием предоставление иного межбюджетного трансферта Сельскому поселению являются:

- заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Администрацией муниципального района «Холмогорский муниципальный район» (далее – Администрация района) и Сельским поселением.

4. Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня доведения бюджетных ассигнований Сельскому поселению на соответствующий финансовый год. В соглашении предусматриваются, в том следующие условия:

- размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления Сельским поселениям;

- целевые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта;

- обязательство Сельского поселения по включению мероприятий по оценке рыночной стоимости жилья, реализуемых за счет средств иного межбюджетного трансферта;

- обязательство Сельского поселения по предоставлению Администрации района отчетов по использованию иного межбюджетного трансферта в установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением;

- обязательство Сельского поселения по предоставлению Администрации района информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе порядка возврата Сельским поселением средств иного межбюджетного трансферта в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

5. Предоставление Сельскому поселению необходимого объема финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании заявки Сельского поселения на финансирование работ по оценке рыночной стоимости жилья с предоставлением копий следующих документов:

- муниципальный контрактов и (или) договоров (соглашений) на оценку рыночной стоимости жилья;

- актов о приемке выполненных работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

- иных документов по запросу Администрации района.

Сельские поселения направляют в Администрацию района копии платежных документов, подтверждающих оплату проведения оценки рыночной стоимости жилья в течение 10 календарных дней после оплаты.

6. Иной трансфертный бюджет перечисляется в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений  и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет сельского поселения.

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленном Сельским поселением.

7. Сельское поселение предоставляет в Администрацию района отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в порядке и сроки предусмотренные соглашением.

Показателем результата использования иного межбюджетного трансферта является размер рыночной стоимости конкретного жилого помещения.

8. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта несет Сельское поселение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией района, органами муниципального финансового контроля и органами государственного финансового контроля Архангельской области (далее – органы финансового контроля) в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. В случае выявления Администрацией района или органами финансового контроля нарушения Сельскими поселениями условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения соответствующий объем иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в соответствии с требованием органа финансового контроля.

11. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, не использованных, в отчетном финансовом году Сельские поселения обязаны возвратить неиспользованный остаток на 01 января финансового года, следующего за отчетным, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

12. К Сельским поселениям, совершившим бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

_____________

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 г. № 246

ПОРЯДОК распределения, предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований сельских поселений по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»

1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (далее – Администрация района) от 10 ноября 2020 года № 246, определяет порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» бюджетам сельских поселений (далее соответственно – местный бюджет, Сельское поселение) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований сельских поселений (далее – иной межбюджетный трансферт).

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации (выкуп).

2. Предоставление иного межбюджетного трансферта Сельскому поселению осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке Сельским поселениям на соответствующий финансовый год.

Общий объем иного межбюджетного трансферта определяется в сводной бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Распределение иного межбюджетного трансферта Сельскому поселению осуществляется согласно произведенной оценке рыночной стоимости жилых помещений и утверждается постановлением Администрации района.

Сельские поселения производят оценку рыночной стоимости жилья, включенного в  адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», согласно пункту 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Результаты оценки рыночной стоимости жилья Сельские поселения предоставляют в Администрацию района

3. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта Сельским поселениям является:

заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Администрацией района и Сельским поселением.

4. Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня доведения бюджетных ассигнований Сельскому поселению на соответствующий финансовый год. В соглашении предусматриваются, в том числе следующие условия:

1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления Сельским поселениям;

2) целевое значение показателей результата использования иного межбюджетного трансферта;

3) обязательство Сельского поселения по предоставлению в Администрацию района отчетов об использовании иного межбюджетного трансферта в установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением;

4) обязательство Сельского поселения по предоставлению в Администрацию района информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе порядок возврата Сельским поселением средств иного межбюджетного трансферта в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

5. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается на предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации (выкуп).

6. Предоставление Сельскому поселению необходимого объема финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании заявки Сельского поселения на финансирование с предоставлением копий следующих документов:

1) муниципальных контрактов и (или) договоров (соглашений) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований сельских поселений;

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2), при необходимости;

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при необходимости;

4) иных документов (при необходимости) по запросу Администрации района.

Сельские поселения направляют в Администрацию района копии платежных документов, подтверждающих оплату по приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований сельских поселений в течение 10 календарных дней после оплаты.

7. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений на счет открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления  в установленном порядке в бюджет сельского поселения.

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленном Сельским поселением.

8. Сельское поселение предоставляет в Администрацию района отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в порядке и сроки  предусмотренные соглашением.

Показателем результата использования иного межбюджетного трансферта является общая площадь расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанная с предоставлением возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в жилищный фонд в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации (выкуп) в срок, установленный соглашением.

Оценка достижения значения показателя результата использования иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией района на основании анализа отчета об использовании иного межбюджетного трансферта.

9. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта несет Сельское поселение в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации.

10. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией района, органами муниципального финансового контроля и органами государственного финансового контроля Архангельской области (далее – органы финансового контроля) в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. В случае выявления Администрацией района или органами финансового контроля нарушения Сельскими поселениями условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения соответствующий объем иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в соответствии с требованием органа финансового контроля.

12. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, не использованных, в отчетном финансовом году Сельские поселения обязаны возвратить неиспользованный остаток на 01 января финансового года, следующего за отчетным, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

13. К Сельским поселениям, совершившим бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

___________